## Slide 1
A01
A03
B01
C02
D04
B06
C07
D09
LEAFLET + MAPBOX
TerraNexa
PROJETO APP AGRICOLA
PLANO EXECUTIVO DO PROJETO
TerraNexa: do protótipo ao teste real em campo
Análise do que já foi construído, lacunas críticas, prioridade de execução e visual futuro do aplicativo agrícola.
20
TABELAS DE DOMÍNIO
Base Supabase cobre fazenda, talhão, OS, chuva, solo e scouting
PWA
INSTALÁVEL
Ícone, manifest e service worker já preparados
Mapa
LEAFLET + MAPBOX
Com fallback Esri se o token não existir
Status: maio/2026 · Repositório GitHub: terranexaapp/terranexa · Deploy: Vercel

## Slide 2
TerraNexa
PROJETO APP AGRICOLA
RESUMO EXECUTIVO
O TerraNexa já tem base funcional; agora o caminho crítico é teste de campo controlado.
A recomendação é congelar a ambição por alguns dias, validar o fluxo principal no celular e só então ampliar módulos.
Feito
PRODUTO NAVEGÁVEL
Login, fazendas, mapa, talhões, OS, insumos, pluviômetros, PWA
Agora
VALIDAR CAMPO
Vercel, variáveis, celular, GPS, monitoramento, clique no talhão
Depois
OPERAÇÃO REAL
OS concluída virando histórico, chuvas, solo, relatórios e permissões
Decisão de foco
A próxima versão deve provar: abrir no celular, selecionar talhão, centralizar GPS, registrar monitoramento e atualizar cor por dias sem visita. Todo o resto entra depois que esse ciclo estiver estável.
Plano executivo do projeto TerraNexa
02

## Slide 3
TerraNexa
PROJETO APP AGRICOLA
MAPA MENTAL
A visão do app se organiza em quatro sistemas conectados, não em telas soltas.
Cada módulo precisa alimentar o mapa e o histórico do talhão.
TALHÃO
unidade central de decisão
01
Mapa vivo
Geometria, satélite, GPS e camadas visuais
P0
02
Campo
Scouting, caminhamento e monitoramento offline
P1
03
Operação
OS, insumos, custos e histórico produtivo
P2
04
Gestão
Usuários, safras, relatórios e indicadores
P3
Princípio: toda ação precisa voltar para o talhão como dado útil, visual e rastreável.
Plano executivo do projeto TerraNexa
03

## Slide 4
TerraNexa
PROJETO APP AGRICOLA
LINHA DO TEMPO
A construção recente saiu de mapa básico para PWA com monitoramento georreferenciado.
Os commits mostram uma sequência coerente: mapa → mobile → PWA → monitoramento → Leaflet/Mapbox.
31e598b
Pluviômetros
Cadastro georreferenciado
050fa79
Layout/mapa
Tela inicial e mapa principal
b91df56
Mobile
Linha do tempo no celular
be676b3
GPS/offline
Mapa mobile e armazenamento local
13c9698
PWA
Manifest, ícone e GPS
86f785f
Monitoramento
Cores por dias sem visita
92009f8
Leaflet
Mapbox Satellite com fallback
Leitura: a base técnica está avançada o suficiente para teste controlado; o risco agora não é falta de tela, é falta de validação em campo e dados reais.
Plano executivo do projeto TerraNexa
04

## Slide 5
TerraNexa
PROJETO APP AGRICOLA
ARQUITETURA
A pilha atual é simples o bastante para evoluir rápido e já cobre produção web.
React/Vite no front, Supabase como base operacional e Vercel como entrega contínua.
UI
React + Vite
Interface do app, rotas, PWA e componentes de mapa
MAP
Leaflet + tiles
Motor do mapa, camadas e gestos fluidos no celular
DB
Supabase
Auth, tabelas, RLS, storage e dados agrícolas
GIT
GitHub
Versionamento e gatilho de deploy automático
WEB
Vercel
Deploy, variáveis e distribuição como web app
Ponto de atenção: VITE_MAPBOX_TOKEN precisa ser configurado no Vercel para ativar Mapbox; sem token o app usa Esri como fallback.
Plano executivo do projeto TerraNexa
05

## Slide 6
TerraNexa
PROJETO APP AGRICOLA
MODELO DE DADOS
O Supabase já modela a fazenda como operação agrícola completa.
A base tem cerca de 20 tabelas principais e separa cadastro, operação, agronomia e relatórios.
Núcleo da fazenda
profiles, fazendas, safras, talhões, equipes
Operação e custos
insumos, estoque, operações, OS e vínculos
Agronomia
pluviômetros, chuva, solo, monitoramentos e caminhamentos
Evidência e gestão
armadilhas, relatórios e storage
20
tabelas principais
Próximo: garantir políticas RLS + sincronização offline antes de escalar usuários.
Plano executivo do projeto TerraNexa
06

## Slide 7
TerraNexa
PROJETO APP AGRICOLA
MAPA
O mapa deixou de ser apenas visual: virou a tela operacional do produtor.
A evolução para Leaflet melhora clique, pinça, zoom e camadas; Mapbox entra como satélite quando o token estiver ativo.
A01
A03
B01
C02
D04
B06
C07
D09
ANTES · ESRI
A01
A03
B01
C02
D04
B06
C07
D09
DEPOIS · LEAFLET + MAPBOX
Custom tile engine
Leaflet + camadas agrícolas
Ganho esperado: navegação natural no celular, polígonos clicáveis confiáveis e camadas agrícolas mais fáceis de manter.
Plano executivo do projeto TerraNexa
07

## Slide 8
TerraNexa
PROJETO APP AGRICOLA
EXPERIÊNCIA MOBILE
O produtor precisa sentir que está usando um app de campo, não uma página web.
A versão final deve abrir em tela cheia, com mini menu translúcido e botões grandes o bastante para uso na lavoura.
☰
TALHAO SELECIONADO
A01 · Soja
Monitorar
Status
Verde <=5d | Amarelo 6-10d | Vermelho >10d
Mapa em tela total
Sem divisão de tela no mobile; timeline vira overlay horizontal translúcido.
GPS no mapa
Botão dedicado para centralizar exatamente onde o produtor está.
Monitorar rápido
Fluxo de ponto e caminhamento com permissão de GPS e salvamento offline.
Cores por atraso
Talhões pintados por dias sem monitoramento, legível em campo.
Plano executivo do projeto TerraNexa
08

## Slide 9
TerraNexa
PROJETO APP AGRICOLA
MONITORAMENTO
A nova camada transforma ausência de visita em sinal visual imediato.
Regra definida: verde até 5 dias, amarelo de 6 a 10 dias, vermelho acima de 10 dias e cinza quando nunca houve visita.
A01
A03
B01
C02
D04
B06
C07
D09
CAMADA MONITORAMENTO
Verde · <= 5 dias
monitorado recentemente
Amarelo · 6 a 10 dias
atenção operacional
Vermelho · > 10 dias
visita atrasada
Cinza · nunca
sem histórico registrado
Recomendação: este botão deve ficar no mini menu do talhão e também em Scouting como visão geral da fazenda.
Plano executivo do projeto TerraNexa
09

## Slide 10
TerraNexa
PROJETO APP AGRICOLA
CHUVAS E PLUVIÔMETROS
O módulo de chuva deve separar cadastro, registro e leitura interpolada.
A linha do tempo não deve carregar interpolação pesada; o mapa principal e a página Chuvas devem exibir a leitura visual.
A01
A03
B01
C02
D04
B06
C07
D09
PÁGINA CHUVAS
PLU
Registrar pluviômetro
Ponto georreferenciado, renomear e editar posição
MM
Registrar chuva
Entrada por período e fonte do pluviômetro
INT
Mapa interpolado
Recorte por talhão ou fazenda completa
Plano executivo do projeto TerraNexa
10

## Slide 11
TerraNexa
PROJETO APP AGRICOLA
ORDEM DE SERVIÇO
A OS é o conector entre planejamento, execução, custo e histórico do talhão.
A próxima evolução importante é: concluir OS deve gerar operação/histórico automaticamente.
01
Planejar OS
Talhão, operação, área parcial, insumos, equipe
02
Executar campo
Responsável registra andamento e evidências
03
Concluir OS
Fecha quantidade, custo e data real
04
Virar histórico
Operação aparece na timeline do talhão
Prioridade P2: fechar esse ciclo antes de relatórios avançados, porque relatórios só terão valor se a origem operacional estiver consistente.
Plano executivo do projeto TerraNexa
11

## Slide 12
TerraNexa
PROJETO APP AGRICOLA
GERENCIAMENTO
A página de gerenciamento deve virar um painel modular, não um depósito de funções.
O menu superior por caixas já foi definido; cada caixa precisa abrir apenas sua própria operação.
Cadastro de Talhão
Desenhar, importar KML, cultura, fase e área total
Pluviômetros
Registrar, editar ponto, renomear e desativar
Configuração da Fazenda
Nome, safra ativa, parâmetros e preferências
Equipe
Técnicos, operadores e permissões
Insumos/Estoque
Produtos, doses, saldo e custo médio
Máquinas
Frota, capacidade e custo hora
Centros de Custo
Agrupar custo por fazenda, safra e atividade
Histórico Produtivo
Produtividade por talhão e safra
Plano executivo do projeto TerraNexa
12

## Slide 13
TerraNexa
PROJETO APP AGRICOLA
ENTREGA CONTÍNUA
O fluxo GitHub → Vercel já permite testar rápido, desde que variáveis estejam completas.
Essa etapa é mais operacional do que código: configurar env vars, redeployar e validar no celular.
GIT
GitHub main
Commits versionados em terranexaapp/terranexa
VC
Vercel build
Deploy automático e ambientes de preview/produção
ENV
Env vars
Supabase e Mapbox configurados por ambiente
PWA
Teste mobile
Abrir, instalar PWA, clicar talhão e usar GPS
Checklist Vercel
VITE_SUPABASE_URL · VITE_SUPABASE_ANON_KEY · VITE_MAPBOX_TOKEN opcional
Plano executivo do projeto TerraNexa
13

## Slide 14
TerraNexa
PROJETO APP AGRICOLA
ROADMAP PRIORIZADO
A sequência recomendada evita que o projeto se perca em melhorias paralelas.
A lógica é: pôr no ar, testar no campo, fechar ciclo operacional, depois escalar gestão e relatórios.
P0
Colocar para testar
Vercel, env vars, login, mapa, PWA, celular
agora
P1
Campo real
GPS, monitorar, offline, cores por atraso, linha do tempo
agora
P2
Operação essencial
OS concluída, insumos, histórico, pluviômetros e solo básico
P3
Gestão
Permissões, equipe, safras, centros de custo e relatórios
P4
Escala
Domínio, backup, performance, analytics e plano comercial
Regra de gestão: não abrir P3/P4 enquanto P0/P1 não tiverem passado por teste real no celular.
Plano executivo do projeto TerraNexa
14

## Slide 15
TerraNexa
PROJETO APP AGRICOLA
PLANO DE TESTE
O piloto precisa medir fluxo completo, não só se a tela abre.
Teste ideal: uma fazenda, poucos talhões, celular real, sol forte, internet instável e uso com GPS.
1. Acesso
Login, lista de fazendas, abrir Fazenda Laranjeiras
2. Mapa
Zoom por pinça, clique em talhão, camada satélite carregando
3. GPS
Permitir localização, centralizar, ver marcador do produtor
4. Monitorar
Registrar ponto, caminhar, salvar offline e sincronizar
5. Resultado
Voltar ao mapa e ver cor do talhão mudar
6. OS
Criar ordem simples e validar ligação com histórico
Plano executivo do projeto TerraNexa
15

## Slide 16
TerraNexa
PROJETO APP AGRICOLA
RISCOS E DECISÕES
Os riscos principais são controláveis, mas precisam ser tratados antes de abrir para muitos usuários.
A maior armadilha é confundir app bonito com operação confiável em campo.
Variáveis Vercel incompletas
bloqueia deploy correto
Mapbox billing/token
usar fallback Esri até decidir
Offline sem sincronização plena
crítico para campo
RLS/permissões por fazenda
necessário antes de escala
Performance com muitos talhões
testar Leaflet no celular
Decisão recomendada
Rodar piloto com poucos usuários, registrar falhas e só depois expandir módulos e fazendas.
Plano executivo do projeto TerraNexa
16

## Slide 17
TerraNexa
PROJETO APP AGRICOLA
CRITÉRIOS DE PRONTO
O app estará pronto para teste ampliado quando cumprir estes sinais objetivos.
Use isso como régua antes de convidar usuários fora do núcleo do projeto.
100%
FLUXO P0
Login, mapa, talhão e PWA sem bloqueio
<3s
MAPA ÚTIL
Primeira renderização aceitável no celular
1 visita
POR TALHÃO PILOTO
Monitoramento registrado e refletido em cor
0
DADOS PERDIDOS
Pontos offline preservados após instabilidade
Marco de liberação
Quando esses quatro critérios forem batidos em campo, passamos para OS fechando histórico e chuvas/solo com dados reais.
Plano executivo do projeto TerraNexa
17

## Slide 18
TerraNexa
PROJETO APP AGRICOLA
PRÓXIMOS 14 DIAS
O próximo sprint deve ser curto, verificável e orientado a campo.
A meta não é terminar tudo: é colocar o TerraNexa em teste real o quanto antes.
Dia 1-2
Vercel e Mapbox
Configurar env vars, redeployar e validar PWA no celular
P0
Dia 3-5
Teste guiado
Clicar talhão, GPS, monitorar, salvar pontos e verificar cor
P1
Dia 6-9
Correções campo
Ajustar tamanho de texto, botões, offline e performance
P1
Dia 10-14
OS + histórico
Conectar conclusão de OS ao histórico do talhão
P2
Recomendação final: testar primeiro o fluxo mapa → talhão → monitorar → cor. Esse é o coração do TerraNexa.
Plano executivo do projeto TerraNexa
18