## Slide 1
TerraNexa
ROADMAP DE FOCO
TerraNexa: foco de execução a partir de agora
O app já tem base funcional. A prioridade agora é colocar em teste real no campo, validar GPS/offline/mapa e só depois expandir módulos gerenciais.
Base web
REACT + VITE
Mapa
LEAFLET + MAPBOX/ESRI
Banco
SUPABASE MODELADO
Deploy
GITHUB + VERCEL
ROADMAP
P0 colocar para testar
P1 teste no campo
P2 módulos essenciais
P3 operação real
P4 escala
Entregável desta apresentação: uma linha de raciocínio para manter o projeto em sequência, sem abrir frentes demais antes do teste de campo.
Roadmap executivo TerraNexa
01

## Slide 2
TerraNexa
ROADMAP DE FOCO
ESTADO ATUAL
A fundação está montada; o próximo risco é confiabilidade em campo.
O app saiu de mapa desproporcional para mapa navegável, PWA, deploy e base agrícola. Agora precisa passar no celular, na lavoura.
Feito
Login e fazendas, mapa principal, satélite, polígonos clicáveis, linha do tempo, gerenciamento modular, pluviômetros e PWA.
Agora
Ajustar ambiente Vercel, validar token Mapbox, testar GPS real, salvar monitoramento offline e garantir mobile tela cheia.
Depois
Fechar OS, estoque, solo, chuva, custos, histórico por safra, relatórios e permissões de usuários.
Decisão de foco
Não medir sucesso pela quantidade de telas. Medir pelo fluxo completo: abrir app, localizar talhão, monitorar, salvar e ver a cor mudar no mapa.
P0/P1
PRIORIDADE IMEDIATA
1 fluxo
TESTE PONTA A PONTA
campo
VALIDAÇÃO REAL
Leitura: o projeto está pronto para sair do ciclo de tela bonita e entrar no ciclo de uso real pelo produtor.
TerraNexa | fases de foco para teste em campo
02

## Slide 3
TerraNexa
ROADMAP DE FOCO
MAPA DE EXECUÇÃO
O mapa mental vira a bússola: tudo precisa voltar ao talhão como dado útil.
As fases estão conectadas ao centro do produto. O objetivo é evitar que melhorias paralelas roubem energia do teste de campo.
TerraNexa App
P0 Colocar para testar
P1 Teste no campo
P2 Módulos essenciais
P3 Operação real
P4 Escala
Login e fazendas
Mapa abrindo
GitHub atualizado
Vercel deploy funcionando
Variáveis Supabase
PWA instalável
Mapbox ou Esri definitivo
Mapa mobile tela cheia
Salvar ponto offline
Linha do tempo mobile/desktop
Cores por dias sem monitoramento
Monitorar talhão
GPS centralizar produtor
Talhões
Pluviômetros e chuva
Solo
Estoque
Gerenciamento
Ordem de serviço
Histórico por safra
Relatórios
Alertas
Custos por hectare
Permissões de usuários
Plano comercial
Performance
Backup
Domínio próprio
TerraNexa | fases de foco para teste em campo
03

## Slide 4
TerraNexa
ROADMAP DE FOCO
P0 | COLOCAR PARA TESTAR
Antes de novas funções, o app precisa abrir e atualizar sem atrito.
Esta fase é o portão de entrada: se P0 falhar, o produtor nem chega ao mapa para testar o valor real.
Checklist de liberação
prioridade agora
✓
GitHub atualizado
código principal versionado
✓
Deploy Vercel funcionando
produção abrindo em domínio Vercel
✓
Login e fazendas
entrada simples para teste
Variáveis conferidas
Supabase e Mapbox no ambiente
PWA instalável no celular
ícone TerraNexa e tela cheia
Regra de conclusão
P0 termina quando qualquer celular autorizado consegue instalar/abrir o app, fazer login, entrar na fazenda e ver o mapa carregado sem configuração manual.
Não avançar para novas telas se o ambiente de produção ainda depender de ajuste técnico para abrir.
TerraNexa | fases de foco para teste em campo
04

## Slide 5
TerraNexa
ROADMAP DE FOCO
P1 | TESTE NO CAMPO
O teste real é mobile: mapa tela cheia, GPS, offline e monitoramento.
Esta é a fase que prova se o TerraNexa funciona na lavoura, não só no computador.
A01
A03
B01
C02
D04
B06
C07
D09
CAMPO
☰
+
⌖
TALHÃO SELECIONADO
A01 · Soja
Monitorar
1
Abrir no campo
PWA em tela cheia
2
Centralizar GPS
posição real do produtor
3
Monitorar talhão
ponto ou caminhamento
4
Salvar offline
sem depender de sinal
5
Atualizar mapa
cor por dias sem visita
Critério de sucesso
O produtor precisa conseguir clicar no talhão, acionar Monitorar, salvar o registro e enxergar o efeito visual no mapa.
TerraNexa | fases de foco para teste em campo
05

## Slide 6
TerraNexa
ROADMAP DE FOCO
P2 | MÓDULOS ESSENCIAIS
Só depois do teste de campo, fechamos o sistema mínimo de gestão.
A ordem importa: talhão e monitoramento alimentam pluviômetros, solo, estoque, OS e gerenciamento.
Talhão
unidade de dados
Cadastro de Talhão
área, cultura, limites e safra
Pluviômetros e chuva
registro por ponto e mapa interpolado
Solo
amostras e histórico por talhão
Estoque
entradas, saídas e mínimo
Ordem de Serviço
planejar, executar e concluir
Gerenciamento
configuração da fazenda
Meta P2: operação agrícola mínima, sem relatórios avançados ainda
TerraNexa | fases de foco para teste em campo
06

## Slide 7
TerraNexa
ROADMAP DE FOCO
P3 | OPERAÇÃO REAL
A OS deve virar o conector entre planejamento, custo e histórico do talhão.
Registro de operação separado sai da página gerencial; a operação nasce e fecha pela ordem de serviço.
Planejar OS
talhões, equipe, insumos e data
01
Executar campo
monitoramento, aplicação ou manejo
02
Concluir OS
quantidade real, custo e evidências
03
Virar histórico
safra, custo/ha, alertas e relatório
04
Prioridade P3: liberar depois que P1/P2 estiverem estáveis. Relatório só tem valor quando a origem operacional está consistente.
TerraNexa | fases de foco para teste em campo
07

## Slide 8
TerraNexa
ROADMAP DE FOCO
P4 | ESCALA
Escalar antes do campo estar validado aumenta custo e confusão.
Plano comercial, domínio, performance e backup entram quando o uso básico já estiver provado.
1
Domínio próprio
marca e compartilhamento profissional
2
Backup e segurança
rotina de recuperação e proteção
3
Performance
mapas grandes, celular fraco e sinal ruim
4
Plano comercial
piloto, preço, suporte e onboarding
Entrar em P4 somente quando
P0 e P1 tiverem sido testados no celular real, com GPS e monitoramento funcionando na fazenda.
Evitar agora
Criar plano comercial antes de saber se o produtor consegue usar o app sozinho no talhão.
TerraNexa | fases de foco para teste em campo
08

## Slide 9
TerraNexa
ROADMAP DE FOCO
PRÓXIMOS 14 DIAS
O próximo sprint deve provar um fluxo completo, não várias partes soltas.
A sequência abaixo mantém o projeto testável e reduz retrabalho antes de abrir módulos maiores.
Dias 1-2
Ambiente
Vercel, env vars, Mapbox, PWA instalável
Dias 3-5
Mapa mobile
tela cheia, pinch zoom, GPS centralizar
Dias 6-8
Monitorar
permissões, ponto/caminhamento, offline
Dias 9-11
Status visual
cores por dias sem monitoramento no mapa
Dias 12-14
Teste real
produtor abre, clica, monitora e salva
Entrega esperada: uma visita de campo registrada e refletida visualmente no mapa
TerraNexa | fases de foco para teste em campo
09

## Slide 10
TerraNexa
ROADMAP DE FOCO
REGRAS DE FOCO
O projeto precisa de limites claros para não se espalhar.
O foco agora não é ter mais telas; é transformar uma visita real em dado confiável.
Focar agora
P0 e P1: deploy, login, mapa, GPS, monitorar, salvar offline, cor por atraso e timeline mobile/desktop.
Aguardar
Relatórios avançados, permissões complexas, plano comercial, múltiplas fazendas piloto e automações de alerta.
Medir no campo
Tempo para abrir o app, precisão do GPS, clareza dos botões, registro salvo e entendimento da cor do talhão.
Regra prática: se a melhoria não ajuda o produtor a monitorar um talhão no campo, ela espera.
TerraNexa | fases de foco para teste em campo
10

## Slide 11
TerraNexa
ROADMAP DE FOCO
LOOP DE SUCESSO
A primeira vitória é simples: um talhão monitorado vira decisão no mapa.
Esse loop é o coração do TerraNexa. Todo módulo futuro deve alimentar ou melhorar esse circuito.
Talhão
centro da decisão
Mapa abre
GPS localiza
Monitorar
Salvar offline
Cor atualiza
Histórico cresce
OS nasce
Métrica de aceite do piloto: o produtor conclui esse loop sem ajuda técnica e entende o que mudou no mapa.
TerraNexa | fases de foco para teste em campo
11

## Slide 12
TerraNexa
ROADMAP DE FOCO
PRÓXIMA DECISÃO
A próxima etapa deve ser curta, verificável e orientada ao campo.
Se seguirmos a ordem, o TerraNexa chega mais rápido a um piloto real sem perder qualidade.
1. Fechar P0
Conferir variáveis, publicar Vercel, instalar PWA e abrir fazenda/mapa em celular real.
2. Rodar P1
Testar GPS, monitoramento, offline e cor por dias sem visita em uma área real da fazenda.
3. Promover P2
Depois do campo validado, fechar talhões, pluviômetros, solo, estoque e ordem de serviço.
Foco recomendado: P0 + P1 primeiro. O restante entra quando o mapa e o monitoramento funcionarem na mão do produtor.
próxima conversa: validar campo, não redesenhar o escopo
TerraNexa | fases de foco para teste em campo
12